# Wöchentliches Scrum-Meeting - Team

**Datum: 13.12.2023**

**Zeit: 11:00 Uhr**

**Ort: Tib**

Teilnehmer:

- Maximilian Olschewski

- Lou Kielhorn

- Alex Alfonso Trigo

- Lena Müller

Tagesordnung

1. *Sprint-Review* (10 Minuten)

* Lou Kielhorn:

Eine Browser-Extension programmiert, welche momentan nur einen Text verändern kann. Dafür habe ich mich mit den Google Chrome Messaging Host befasst und extra ein Python-Skript für die Kommunikation mit den Browser erstellt.

* Maximilian Olschewski:

Eine E-Mail für die OpenAI erhalten -> Zugang freigeschaltet. OpenAI ausführlich getestet. Layout der Markanalyse erstellt.

* Lena Müller

Analyse abgeschlossen -> Stichpunktartig den Text vorbereitet.

* Alex Alfonso Trigo:

Evaluation/Analyse der Text-Detektoren angefangen -> Gedanken und Stichpunkt

* Von allen: Zwischenbericht geschrieben -> Ansätze Dokumentieren, Erfolge und Misserfolge!

2. *Sprint-Planung* (15 Minuten)

* Lou Kielhorn:

Browser-Extension für Bilder erweitern. Stichpunktartig Gedanken zu den Bild-KI-Detektoren machen -> Qualität -> Analyse vorbereiten

* Maximilian Olschewski

Analyse für die Dall-E BildAI fertigstellen -> Marktanalyse schreiben -> Einleitung, Trends etc.

* Alex Alfonso Trigo:

Analyse der Text-Detektoren weiterschreiben

* Lena Müller:

Weiterschreiben an der Marktanalyse für die KI-Text-Generatoren.

3. *Herausforderungen und* Hindernisse (10 Minuten)

4. *Rückblick und Verbesserungen* (10 Minuten)

**Nächste Scrum-Besprechung:** 20.12.2023