# Wöchentliches Scrum-Meeting - Team

**Datum: 15.11.2023**

**Zeit: 11:00 Uhr**

**Ort: Tib**

Teilnehmer:

- Maximilian Olschewski

- Lou Kielhorn

- Alex Alfonso Trigo

- Lena Müller

Tagesordnung

1. *Sprint-Review* (10 Minuten)

* Lou Kielhorn:

Fertigstellung des Bildveränderungsalgorithmus (mit Gaus, Blur und leichten anheben von schwarzen Pixeln). Zusätzliche Implementierung von Hivemoderation.com als Bilderkennungsalgorithmus und Befassung mit der ELA-Fehleranalyse. Außerdem gefakte Metadaten erstellt. Auch versucht einen Color-Pencil-Sketch Algorithmus wie auf LunaPic.com umzusetzen, diesen konnte ich aber bis jetzt nicht richtig umsetzen.

* Maximilian Olschewski:

Fertig mit der Analyse von kostenlosen KI’s. Angefangen mit Analyse von eingebauten KI’s in Programmen wie Photoshop, dabei auf mehrere Hindernisse gestoßen. (siehe Hindernisse und Probleme)

* Lena Müller:

Wegen Krankheit weniger Fortschritt in der Woche: Aber trotzdem mit der Analyse von den Textbearbeitungs-Ki’s vorrangeschritten.

* Alex Alfonso Trigo:

Fertigstellung einer GUI-Oberfläche für die Textveränderung. Bildveränderung ist noch ausstehend.

2. *Sprint-Planung* (15 Minuten)

* Lou Kielhorn:

Quellcodekommentare, nochmal versuchen den „Color Pencil Sketch“ von LunaPIC.com umzusetzen (wir könnten dann auf den Gauß verzichten), wenn noch Zeit bleibt, ein Browserplugin erstellen.

* Maximilian Olschewski & Lena Müller:

Weiterarbeitung an der Marktanalyse (versuchen an kostenpflichtigen KI’s heranzukommen)

* Alex Alfonso Trigo:

Weitere Implementierung von dem „image\_algo“ in die GUI.

3. *Herausforderungen und* Hindernisse (10 Minuten)

Es gibt kaum kostenlose Generierungski’s für die Analyse, diese schränkt die Marktanalyse stark ein. Besonders die Testung von KI’s, welche in Bildbeartungstools wie Photoshop eingebaut sind.

4. *Rückblick und Verbesserungen* (10 Minuten)

**Nächste Scrum-Besprechung:** 22.11.2023